| 附表2： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 |
| （2018年度） |
| 单位：河池市水利局 |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 河池市水利局 |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |
|  |  |  | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
|  | 任务1 | 扎实推进“美丽河池•宜居乡村”“农村饮水巩固提升”活动 ，解决贫困人口饮水问题； | 1459 | 1459 |  |
|  | 任务2 | 完成续建中央财政小型农田水利项目县建设，共67个项目，总投资1.98亿元。 |  |  |  |
|  | 任务3 | 加强自治区优质高产高糖糖料蔗基地水利建设、现代特色农业核心示范区水利建设、贫困地区扶贫产业开发农田水利建设等； |  |  |  |
|  | 任务4 | 努力推进完成河池市供水处、金城江区农业水价综合改革自治区试点项目及其余县（区）农业水价改革目标任务，实施农业水价综合改革农田面积5.5万亩； |  |  |  |
|  | 任务5 | 广泛开展冬春农田水利基本建设，既要完成2017-2018年度农田水利基本建设12.42亿元的目标任务，编制2018-2019年度农田水利基本建设规划及实施方案； |  |  |  |
|  | 任务6 | 实施农村水利面上建设项目，完成一批农村饮水安全项目维修、农田维修养护项目、乡镇水利站建设、县级农村饮水安全水质检测中心等项目建设。 |  |  |  |
|  | 任务7 | 加强水源地保护工程，到2020年，全市11个县（市、区）城区、乡镇驻地1000人以上的集中式供水水源地得到有效保护，改善水源地水质及增加水源涵养，提升全市用水水量水质。重点实施巴马长寿养生国际旅游区项目。 |  |  |  |
|  | 任务8 | 2018年全市各县（除宜州外）力争国家水土保持重点工程，计划综合治理水土流失面积20平方公里。 |  |  |  |
|  | 任务9 | 加强要搞好水土保持宣传教育工作,开展全民水土保持科普活动 |  |  |  |
|  | 任务10 | 2018年全市将全面实施重点水源、农村水利、防洪减灾三大工程，同步推进一批重大水利工程前期工作。 |  |  |  |
|  | 任务11 | 完成金城江花任水库，罗城白坝水库，南丹火幕水库，东兰香河水库，凤山乔音水库扩容工程、社更水库等6个项目建设任务 |  |  |  |
|  | 任务12 | 落实最严格水资源管理制度，加强河湖水域管理与保护，推进水利工程运行管理现代化，加强水利建设市场监管，加强洪水风险管理。 |  |  |  |
|  | 任务13 | 完善水资源管理体制，积极推进水权制度建设，深化水价改革，完善多元化的水利投入稳定增长机制，推进水利工程建设管理体制改革，深化水利工程管理体制改革。 |  |  |  |
|  | 任务14 | 大力强化水行政执法，有效化解水事矛盾纠纷和涉水行政争议，全面加强水利依法行政，持久开展水利法制宣传教育。 |  |  |  |
|  | 任务15 | 加强水利科技创新，加强水利规划和基础工作，加强水利人才队伍建设，加强基层水利行业能力建设 |  |  |  |
|  | 任务16 | 加强水利信息采集站网建设，建立完善的水量水质监测体系，大力推进水利信息化建设。 |  |  |  |
|  | 任务17 | 做好扶贫脱贫攻坚、核桃产业发展等工作； |  |  |  |
|  | 任务18 | 做好党风廉政建设、组织建设工作，推进法治建设、社会治安综合治理、信访工作；做好信息保密工作、电子政务、安全生产管理、人员培训、“三公”经费支出等工作 |  |  |  |
|  | 任务19 | 完成自治区水利厅及市委市政府临时下达的各项工作任务 |  |  |  |
|  | 任务20 | 进一步推进桂西北扶贫治旱红水河灌区工程规划报告初稿编制工作并报水利部水规总院审查； |  |  |  |
|  | 金额合计 | 1408.32 |
| 年度 总体 目标 | 2018年，我市将以全面学习贯彻党的十九大精神为动力，全面落实自治区的决策部署精神以及市委、市政府“1234”总体工作思路和“六大行动”提质年的要求，继续做好防汛抗旱减灾工作，着力加快节水供水重大工程、高效节水灌溉和灾后水利薄弱环节建设进度，扎实推进全面推行河长制等改革攻坚，大力开展冬春农田水利建设，确保按时保质保量完成各项任务。 |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2018年 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进农作物增产增收，农户人均增收200-1000元不等 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 1.2018年全市将全面实施重点水源、农村水利、防洪减灾三大工程，同步推进一批重大水利工程前期工作。计划完成投资12亿元，完成金城江花任水库，罗城白坝水库，南丹火幕水库，东兰香河水库，凤山乔音水库扩容工程、社更水库等6个项目建设任务；开工建设2座中型水库；加固9座病险水库；建成一批农村饮水巩固提升工程，有效解决农村贫困人口饮水困难问题；建成11个县（区）小型农田水利项目县项目29处，新增和恢复农田灌溉面积12万亩，改善灌溉面积6万亩；建设河流河堤及护岸工程40公里，稳步提升抗旱减灾能力 2.努力争取2018年中央水利发展资金农田水利设施建设补助资金，重点加强自治区优质高产高糖糖料蔗基地水利建设、现代特色农业核心示范区水利建设、贫困地区扶贫产业开发农田水利建设等； 3.努力推进完成河池市供水处、金城江区农业水价综合改革自治区试点项目及其余县（区）农业水价改革目标任务，实施农业水价综合改革农田面积5.5万亩； 4.广泛开展冬春农田水利基本建设，既要完成2017-2018年度农田水利基本建设12.42亿元的目标任务，编制2018-2019年度农田水利基本建设规划及实施方案； 5.实施农村水利面上建设项目，完成一批农村饮水安全项目维修、农田维修养护项目、乡镇水利站建设、县级农村饮水安全水质检测中心等项目建设。 6.抓好项目管理，确保工程质量。严格按照农村水利建设程序，执行项目法人制、招标投标制、施工监理制、合同管理制和竣工验收制，以制度管人、管事、管物。加强质量管理，落实安全生产责任制，杜绝质量事故发生。严格执行各项财务制度，严肃财经纪律，完善内控体系，保证专款专用，坚决杜绝截留、滞留、挪用、挤占建设资金，确保资金安全，发挥效益。 7.2018年全市各县（除宜州外）力争国家水土保持重点工程，计划综合治理水土流失面积20平方公里。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 1.水土保持综合治理对改善流域生态环境，遏制水土流失，促进经济与生态协调发展，加快群众脱贫致富，改善群众生产、生活条件，最终实现全市人口、资源和环境的可持续发展。起到极大的推动作用； 2.小型农田重点县建设项目，可为我市到2020年实现全市新增恢复灌溉面积30万亩； 3.红水河灌区项目工程建设，将有效解决特色农业种植基地灌溉面积25.4万亩，新增和改善灌溉面积25.55万亩，解决城乡及生态移民人口34.97万人及天峨、东兰、巴马、大化、都安等县的工业园区的生产、生活用水问题； |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 1.助力脱贫攻坚，全面加快我市水利基础设施建设步伐，缓解全市经济下行压力，增强水利保障我市经济社会发展的能力和发展后劲； 2.深化水资源管理保护，维护良好水生态环境，全面保护好水源地环境，防止水污染； 3.小型水利工程管理体制改革，明晰工程产权，落实管护主体和责任，落实工程管护经费。建立健全科学的管理体制和良性运行机制，确保工程安全运行和效益充分发挥，提高水资源开发利用水平，增强农业综合生产能力，进一步促进我市农村经济持续、快速、健康发展。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  |
|  |  |  | 指标2： |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | …… |  |  |