附件2

2018项目支出绩效自评报告

项目名称  河池市散装水泥办公室办公楼维修经费

项目单位  河池市散装水泥办公室

主管部门       河池市工业和信息化委员会

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价■

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2019年1月 25日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 韦高升 |  | 联系电话 |  | 0778-2287776 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市拥军路23号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2017年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 1.12 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 1.12 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 1.12 |  | 市县财政 |  |  | 1.12 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修费 |  |  | 1.12 |  |  | 0.43 |  |  |
| 办公费 |  |  | 0 |  |  | 0.21 |  |  |
| 对个人和家庭的补助 |  |  | 0 |  |  | 0.48 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 通过对办公室进行维修，改善工作作人员的办公条件。 |  |  |  |  |  | 通过补充办公经费，保障机构的正常运行。 |  |
| 综合得分 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 覃于兰 |  | 副主任 |  | 河池市工业和信息化委员会 |  |  |  |  |
| 韦高升 |  | 负责人 |  | 河池散装水泥办公室 |  |  |  |  |
| 薛皓 |  | 科员 |  | 河池散装水泥办公室 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

河池市散装水泥办公室

办公楼维修经费项目支出绩效自评报告

为全面推进预算绩效管理工作，提高财政预算绩效管理水平，根据河池市财政局关于开展项目预算绩效评价工作要求，我办对2018年办公楼维修经费项目资金进行认真自评，并形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

我单位办公楼由于年久失修，需要时行维修。

2.项目实施情况

通过办公室维修，保障职工良好的办公环境。

3.经费来源和使用情况

2018年度通过市本级预算下达我单位发展散装水泥工作经费1.12万元，我委主要用于支付办公楼的维修改造支出，所下达的资金已全部使用，无结余。

（二）项目绩效目标。

二、项目绩效评价工作情况

2019年1月15日，成立该项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长： 覃于兰

副组长：韦高升

成  员：覃广斋　　薛皓

办公室设在我办办公室。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2019年1月21日，考评工作组开展自评检查工作，对项目整体实施情况进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2017年我单位发展办公楼维修经费资金1.12万元，其中市本级财政资金1.12万元，共计1.12万元。

（二）过程

通过办公室维修和电路改造，保障职工安全，创造良好的办公环境。

（三）产出

通过办公楼维修，职工的安全得到保障。

（四）效果

1.社会效益：职工的安全得到保障。

2、社会公众满意度：95%

职工的满意度95%。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为95分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

通过办公室维修，保障职工安全，创造良好的办公环境。

（二）存在问题

由于单位办公楼年久失修，需要维修的项目多，所拨付的资金远不能满足实际需要。

（三）意见或建议

希望财政进一步加大投入力度，进一步改善我单位职工的办公条件。

河池市散装水泥办公室

2019年1月25日