附件2

东江园区环卫费及照明费项目支出

绩效自评报告

项目名称 东江园区环卫费及照明费

项目单位 河池市工业园区管理委员会

主管部门

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价□

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：河池市工业园区管理委员会

2019年9月10日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 韦汉格 |  | 联系电话 |  | 0778-2085868 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城中路439号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2018年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 50 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 50 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 50 |  | 市县财政 |  |  | 50 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 38.78 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本工资 |  |  | 20 |  |  | 17.47 |  |  |
| 社会保障缴费 |  |  | 5 |  |  | 4.59 |  |  |
| 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电费 |  |  | 4 |  |  | 0.67 |  |  |
| 劳务费 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 租赁费 |  |  | 1 |  |  | 0.72 |  |  |
| 委托业务费 |  |  |  |  |  | 10.21 |  |  |
| 维护费 |  |  | 6 |  |  | 9.99 |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  |  | 8 |  |  | 5.40 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 50 |  |  | 49.05 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 开展东江园区环卫管理工作、路灯维护保养、保障路灯照明。 |  |  |  |  |  | 1.园区内环境卫生状况良好，垃圾及时清运。 2.园区内路灯夜间照明正常，保障夜间出行需要。 |  |
| 综合得分 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 韦尊先 |  | 管委会副主任 |  | 河池市工业园区管理委员会 |  |  |  |  |
| 韦汉格 |  | 局长 |  | 河池市工业园区财政局 |  |  |  |  |
| 覃荣勋 |  | 主任 |  | 河池市工业园区党政办 |  |  |  |  |
| 覃林聪 |  | 副主任 |  | 河池市工业园区服务中心 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

东江园区环卫费及照明费项目支出

绩效自评报告

根据河财预﹝2018﹞5号文件，市财政局下达了2018年东江园区环卫费及照明费项目资金50万元，我委使用该项资金对东江园区进行环境卫生管理及园区路灯照明维护工作，资金使用情况形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

项目资金为开展东江工业园区内的环卫管理、路灯照明及维护等工作所需费用。我委2015年8月10日向市人民政府请示解决2014-2015年环卫费并从2016年起将该项费用纳入财政年度预算（河工管报〔2015〕29号），后经市政府领导批示，同意给予解决2014-2015年环卫费及照明费并从2016年起将该项费用列入市市本级部门预算。

2.项目实施情况

2018年1月市财政局下达该项资金后，园区管委会组织委下属公司东江产业开发总公司开展东江园区环卫管理及路灯照明维护工作，共聘用人员9人，租用垃圾箱2个，由保洁员负责园区日常垃圾清扫、道路两侧除草等环卫工作，园区生活垃圾是通过付费方式请市环卫站进行清运。自开展日常环卫管理工作以来，园区道路和人行道保持干净清洁，园区环境卫生得到改善，促进了园区内企业生产生活；在园区路灯的管理上，每月及时缴纳路灯电费路灯，及时维护保养路灯，保障园区内夜间照明和出行需要。

3.经费来源和使用情况

东江园区环卫费及照明费项目资金于2018年1月15日下达，项目资金金额500,000元，截至2018年12月31日，项目资金支出490,540.04元，资金结余9,459.96元,已于2018年12月由财政收回。

（二）项目绩效目标

该项目资金要达到的目标是保证东江园区内各项环境卫生状况达标，每日及时清理园区内垃圾，为入园企业提供良好生产生活环境，促进企业发展。做好路灯日常维护维修，及时缴纳路灯电费，保障园区内路灯夜间正常照明需要。

二、项目绩效评价工作情况

2019年9月10日，成立东江园区环卫费及照明费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：韦尊先

副组长：韦汉格

成  员：覃荣勋、覃林聪

办公室设在园区财政局。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2019年9月10日，考评工作组到项目点现场查看项目实施情况，按照项目资金批复文件、聘用人员合同、项目支出情况等，开展自评检查工作，对项目实施情况进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2018年东江园区环卫费及照明费项目资金49.05万元，为市本级财政部门预算资金，资金投入到1个项目，投入资金49.05万元，资金到位率100%。

（二）过程

由管委会下属融资平台公司东江产业开发总公司全权负责东江园区环卫及照明管理工作，园区财政局、园区综合服务中心在年度内不定期地对东江园区环卫状况、路灯使用情况进行督查，发现问题及时反馈，并要求东江产业开发总公司及时整改。2018年几次督查发现保洁员偶有园区道路垃圾及道路旁人行道清扫不彻底，未及时清除道路两旁杂草，垃圾箱偶有清运不及时、垃圾箱周边垃圾清理不及时的现象，发现问题后，我委要求东江产业开发总公司对存在问题进行整改，不断提升管理水平。同时，因对园区路灯定期进行检查维护，按时交纳路灯电费，保障园区日常夜间照明需要。通过对环卫状况的督查和路灯使用情况的监管，东江园区环卫状况和路灯照明基本符合园区企业需求，保障了园区企业正常生产生活需要。

（三）产出

该项目实施后，在一定程度上保障了东江园区环境卫生状况和厂区道路夜间照明正常，企业生产生活环境良好。

（四）效果

1.经济效益：良好的卫生环境，提升园区形象，促进招商引资。

2.社会效益：环卫服务达到企业预期。

3.可持续发展：加强环卫管理，保护园区生态环境。

4.社会公众满意度： 企业满意度90%以上。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为92分，评价等级为优秀等级。经自评，项目实施达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

2018年，通过开展东江园区环卫费及照明费项目，园区环境卫生及园区道路夜间照明状况良好，解决了园区生活垃圾清理和搬运问题，基本满足了园区内企业生产生活所需。管理上，委托下属东江产业开发总公司负责实施，严格监控垃圾清运和路灯照明情况，同时由园区管委会监督小组不定期进行督查，对存在问题及时反馈、整改，项目取得较好效果。

项目虽基本达到预期目标，但仍存在一些问题：一是需加强保洁员管理，提升保洁服务质量；二是路灯维护还不够及时，需提高效率。

对项目的几点建议：一是环卫人员素质有待提升，环卫服务质量有待提升；二是加强监督，提升效率；三是做好资金使用计划，完成预算支出进度任务。