2019年度市政府公文系统运行费预算支出项目绩效自评报告

- 项目基本概况

- 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发全区政务信息系统整合共享工作要点的通知》（桂政办发〔2017〕 132号）文件要求及2016年广西壮族自治区关于电子政务专项绩效考评要求，各设区市要建立本级电子公文处理系统并与自治区政务数据与资源共享平台对接，2018年起自治区下发各地市的文件将不再发送纸质文件，并且自治区将会通过电子公文系统实时跟踪各地市文件办理情况。为此我市由市政府办公室牵头，于2017年3月开始启动河池市公文处理系统建设工作，于2017年8月建成项目第一期，由市政府办公室试运行，2018年1月项目建成第二期，并由全市各级各门试运行，2月全市正式推广使用，4月项目建设完成，部署各单位内部公文流转并开展系统使用培训，5月启用内部公文流转功能。

- 项目绩效状况分析

- 河池市公文处理系统首次实现了全市各级各部门公文流转、审核、签批、查询等行政事务的电子化、规范化处理，增强了协同办公能力，切实做到“数据多跑路，群众少跑腿”。截至2019年12月底，平台公文处理系统新建公文数271695件、发文数270345件、收文数7172329件，工作日平均每天登录系统人数有1800多人，日最高登录量达8313人次，大大提高了河池政府办公效率和效益，大大节省了各类办公经费，达到了预期效果。

河池市公文处理系统中标总金额为176万元，其中2019年度市政府公文系统运行费10万元，该经费由市财政局拨给，列入河池市人民政府办公室2019年部门年度预算。项目实施从2019年1月1日至2019年12月31日止。

- 下一步改进的措施与建议

- 根据我市公文办理实际情况，不断调整优化河池市公文处理系统相关功能，为全市各级各部门提供更加高效便捷的公文办理平台。在市政府办公室内部全面推行无纸化公文办理，让各层级领导全面实现无纸化办公，进一步提高公文办理效率。

项目单位自评基本情况表

项目名称：市政府公文系统运行费

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 陈斌 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城江区百旺路17号 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2019年1月1日～2019年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 10 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 10 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |
| 市财政 |  |  | 10 |  |  | 市财政 |  |  |  | 10 |  |
| 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  |  | 计划支出数 |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  |  |
| 市政府公文系统运行费 |  |  | 10万元 |  |  |  | 10万元 |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 10万元 |  |  |  | 10万元 |  |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 河池市公文处理系统能够正常稳定运行，为全市各级各部门提供政令上传下达畅通的平台，提高全市各单位政务办公效率 |  |  |  | 河池市公文处理系统全年正常稳定运行，全市各级各部门政令上传下达畅通，提高了全市各级各部门政务办公效率，大大节省了办公成本，缩短办理时限。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  | 职务 |  |  |  | 联系电话及手机 |  |  |  |
| 陈忠权 |  | 河池市人民政府办公室 |  | 副秘书长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 李潇 |  | 河池市人民政府办公室 |  | 科长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 岑金焕 |  | 河池市人民政府办公室 |  | 副科长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： 属实。 （盖章） 2020年6月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： 属实。 （盖单） 2020年6月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |