学生建筑维修（非税）

项目支出绩效自评报告

项目名称 学生建筑维修（非税）项目支出绩效自评报告

项目单位    广西河池民族农业学校

主管部门    河池市农业农村局

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价□

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：广西河池民族农业学校

2019年10月21日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 唐旭平 |  | 联系电话 | 13097786336 |  |  |  |
| 地 址 |  |  | 河池市宜州区庆远镇霞客路136号 |  |  |  | 邮编 |  | 546300 |
| 项目起止时间 |  |  | 2019年1月至12月 |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 28.5 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 28.5 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 6.2 |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 28.5 |  | 市县财政 |  |  |  | 20 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  | 2 |
| 实际支出（万元） |  |  | 28.5 |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、搭棚工程 |  |  | 28.5 |  |  |  | 28.5 |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 28.5万元 |  |  |  | 28.5万元 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 更换学生宿舍1.2.3栋排污管； 更换学生宿舍1.2.3栋自来水管。 |  |  |  |  |  | 在建中：1、在食堂二楼安装钢构大棚面积约650平方米；2、把食堂旧钢棚改造一个钢棚结构室内篮球馆和一个钢棚结构小餐厅，面积共月1300平方米。 |  |  |
| 综合得分 | 96分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |
| 罗来旭 |  | 校长 |  | 广西河池民族农业学校 |  |  |  |  |  |
| 韦明兵 |  | 主管副校长 |  | 广西河池民族农业学校 |  |  |  |  |  |
| 韦毅华 |  | 办公室主任 |  | 广西河池民族农业学校 |  |  |  |  |  |
| 唐旭平 |  | 总务科科长 |  | 广西河池民族农业学校 |  |  |  |  |  |
| 韦德东 |  | 总务科干事 |  | 广西河池民族农业学校 |  |  |  |  |  |
| 高京红 |  | 教代会代表 |  | 广西河池民族农业学校 |  |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019年10月21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

学生建筑维修（非税）项目

支出绩效自评报告

现将我单位学生建筑维修（非税）项目支出情况形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景：原来立项是换学生宿舍的排污管和水管，由于暑假期间没能完成招投标施工，开学了因为学生住校又没办法施工。而食堂二楼天面漏水；食堂旁大棚年久老化漏水严重，加上学校招生人数逐年增多，原来餐厅不够容纳，学校也没有一个室内篮球场。所以校务会会议决定把原来立项经费改投入为：1、在食堂二楼建钢棚防雨代替补漏.2把原旧钢棚改造一个室内篮球场钢棚和一个就餐厅钢棚。

2.项目实施情况：进行招投标中。

3.经费来源和使用情况

项目安排资金28.5万元，其中非税收入20万元，免学费补助6.2万元，未纳入财政专户管理的收入2万元。该项目正在进行中。

- 项目绩效目标。

- 改造食堂旧钢棚，创造一个良好的就餐环境。

二、项目绩效评价工作情况

1.工作组成员

组  长：罗来旭

副组长：韦明兵

成  员：韦毅华 唐旭平 韦德东 高京红

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2019年10月21日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工程整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入：待定

（二）产出：待定

（三）效果：待定

（四）评价结果和评价结论

本项目自评分为96分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

公平、公正、公开做好招投标，定好签好双方合同协议，施工过程做好严格有效监督，验收内容清楚有效可操作性，报账程序严格按财务要求，项目所有材料收集完整保存。

- 意见或建议

- 不断学习财务知识，不断完善项目实施技能。