- “金财工程”财政信息化管理工作项目支出

- 绩效自评报告

项目名称  “金财工程”财政信息化管理工作经费

项目单位    河池市财政局

主管部门

评价类型  事前评价□    事中评价□    事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2020年9月 12日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 罗强 |  | 联系电话 |  | 2289104 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城西路25号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2019年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 50 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 50 |
| 其中：中央财政 |  |  | 0 |  | 其中：中央财政 |  |  | 0 |
| 自治区财政 |  |  | 0 |  | 自治区财政 |  |  | 0 |
| 市县财政 |  |  | 50 |  | 市县财政 |  |  | 50 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护费 |  |  | 10 |  |  | 10.7 |  |  |
| 办公设备购置 |  |  | 24 |  |  | 23.94 |  |  |
| 租赁费 |  |  | 10 |  |  | 9.36 |  |  |
| 邮电费 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 通过购买软硬件运维服务和租赁网络线路以确保业务系统稳定运行来达到保证财政业务正常开展的目的 |  |  |  |  |  | 财政核心业务系统正常稳定运行 |  |
| 综合得分 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 黄如天 |  | 副局长 |  | 河池市财政局 |  |  |  |  |
| 蓝美艳 |  | 办公室主任 |  | 河池市财政局 |  |  |  |  |
| 莫运春 |  | 财务室工作人员 |  | 河池市财政局 |  |  |  |  |
| 罗 强 |  | 信息中心副主任 |  | 河池市财政局 |  |  |  |  |
| 谭 云 |  | 信息中心工作人员 |  | 河池市财政局 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“金财工程”财政信息化管理工作项目支出

绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

自财政部实施“金财工程”建设以来，各地财政部门按照财政部统一要求，先后建设了国库集中支付系统、总账系统、公务卡系统、动态监控系统、OA系统和“金财工程”应用支撑平台等，并为此配备了相应的服务器。这些软硬件的稳定运行关系着河池市财政局核心业务的正常开展。因软硬件运维对技术要求较高，我局尚无相应的技术人才，因此需要通过购买第三方的服务来满足财政核心业务系统的运维需求。财政内部网络的互联互通需要租赁电信运营商的网络线路才能达到，从而才能实现财政数据的实时传输。

- 2.项目实施情况

“金财工程”财政信息化管理工作项目自申报部门预算时即立项，立项通过后，河池市财政局立即按照政府采购流程购买软硬件运维服务和租赁电信运营商网络线路。目前，各项工作已按计划开展完毕，工作进展顺利。

- 3.经费来源和使用情况

“金财工程”财政信息化管理工作经费来源为年初部门预算时河池市政府统筹安排，待人大批复后由河池市财政局统一下达，金额为50万元。目前，资金已使用完毕，其中，机房核心业务系统运维费用10.7万元，财政业务专网网络租赁费用9.36万元，其他硬件设备更换费用23.94万元，邮电费6万元。

（二）项目绩效目标。

通过购买软硬件运维服务和租赁网络以确保业务系统稳定运行来达到保证财政业务正常开展的目的。

- 二、项目绩效评价工作情况

2020年9月13日，成立“金财工程”财政信息化管理工作项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：黄如天

副组长：蓝美艳

成  员：莫运春、罗强、谭云

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年9月16日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工程整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

- 三、绩效分析及评价结论

- （一）投入

2019年“金财工程”财政信息化管理工作项目资金50万元，其中自治区0万元，市本级财政配套资金50万元，共计50万元，分别投入到6个项目，投入资金50万元，资金到位率100%。

- （二）过程

项目实施过程中，我局严格按照政府采购程序确定运维服务提供商，与服务提供商签订运维合同要求服务提供商按照采购招标要求提供运维服务以确保财政核心业务系统稳定运行。

与电信运营商签订网络租赁合同，要求时刻确保市财政局与自治区财政厅和各县（区）财政局网络畅通。

更换机房部分老旧或损坏设备。

- （三）产出

2019年“金财工程”财政信息化管理工作项目完成了财政核心软硬件运维、业务专网网络线路租赁和机房部分硬件更换，保证了财政业务的顺利开展。

- （四）效果

2019年“金财工程”财政信息化管理工作项目取得了不错的效果。人民银行、商业银行和预算单位在使用市财政局业务系统过程中得到了有力的技术支撑；市财政局与自治区财政厅和各县（区）财政局网络线路畅通，保证了财政系统间的公文实时传输。

- （五）评价结果和评价结论

本项目自评分为96分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

- 四、经验总结、存在问题及意见或建议

- （一）经验总结

2019年“金财工程”财政信息化管理工作项目按照年初的计划开展有关工作并取得了预期效果，财政核心业务系统稳定运行，财政系统间的网络时刻畅通，公文时时交互。通过购买第三方运维服务，不仅能保证系统稳定运行，也在一定程序上提高相关人员的工作技能。

- （二）存在问题

无

- （三）意见或建议

无