卫生健康信息化建设系统运行

维护经费绩效自评报告

2020年1月至12月31日，我委承建的各系统平台运营正常、数据安全、业务稳定，为医疗信息化业务工作开展提供强有力的保障。根据市财政局工作文件要求，加强工作经费绩效规范管理，我委组织绩效评价工作组对工作开展自评，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）立项依据及主要内容。

立项依据：依据本委与项目承建商签订的项目合同、《关于印发广西促进“互联网+医疗健康”发展实施方案的通知》（桂政办发〔2018〕122号）、《河池市卫生与健康“十三五”规划》（河政办发〔2016〕125号)等文件要求，我委扎实开展各项业务工作。

- （二）绩效目标。

确保我委承建的各信息系统平台能正常运转：完善河池全民健康信息平台医疗数据互联互通；加快河池市电子健康卡全面推广工作按期完成；及时更新河池市人口直报平台户籍人口数据信息；加强全市基层医疗卫生管理机构信息达到统一管理；确保本委信息化设备安全、专网网络通畅、工作业务顺利开展提供保障。

（三）项目组织管理。

1.项目资金到位情况。2020年度收到卫生健康信息化建设系统运行维护经费资金42万元，项目经费主要用于卫生健康信息化建设系统运行维护经费、专网经费、信息化业务支撑等费用支出。

2.项目资金执行情况。全民健康信息平台维护经费13.5万元；全员人口数据库维护经费10万元；OA办公系统维护经费2.5万元；本委专网经费、信息化建设硬件购置经费、及中心机房电费维护成本等费用16万元。

（四）项目实施情况。

1.河池市全民健康信息平台运营维护费用。市全民健康信息平台自2017年12月部署至2019年12月10日验收合格，并于2019年12月11日至2020年12月11日正常运行一年，支付平台运营维护费用，保证系统正常运行，为我市全面推广的电子健康卡工作提供医疗档案数据支撑。

2.全面加快河池电子健康卡工作开展。保证全民健康信息平台正常运行，是确保河池市电子健康卡项目全面推广工作建设的保障。

3.市人口直报平台维护费用。根据合同要求于2020年11月28日维护合同到期，支付平台维护费用。

4.OA办公系统维护费用。办公OA系统稳定运行是我委各科室开展工作的保障，根据合同要求，支付平台维护费用。

5.医疗信息化工作业务正常开展经费保障。本委中心机房的用电保障、专网保障、委信息化业务支撑等，保证工作正常开展。疫情防控中心信息化工作开展设备硬件采购等经费保障。

二、项目绩效状况分析

（一）投入。

从2020年卫生健康医疗信息化工作经费中预算投入项目资金42万元，项目实际支出42万元，资金到位率100%，预算执行率100%。

（二）过程。

在实施过程中，由市卫生健康委对项目实施进行监督，确保各项工作按时按量完成任务。

（三）产出。

各系统平台正常运营，全市医疗信息化工作顺利推进，项目工作均达到自治区卫生健康委工作要求，工作完成率达100%，达到预期目标。

（四）效果。

1.社会效益：通过对系统进行维护升级，保证各县（区）、各医疗卫生单位能正常运行全民健康信息平台及人口数据库，本委OA正常工作。全民关注河池健康卡公众号，实现电子健康卡线上挂号分诊，电子健康卡同时为患者建立医疗信息档案，可随时查看个人检验检查报告、门诊处方和取药详情。有效缓解老百姓对“挂号时间长、候诊时间长、取药时间长、就诊时间短”的“三长一短”问题。

2.社会公众或服务对象满意度：公立医院门诊患者、住院患者满意度、职工满意度均比上年有所提高。

（五）评价结果和评价结论。

我委对医疗信息化建设经费绩效自评结果公开公示，将经费落到实处，加强医疗信息化的建设智慧水平，充分发挥医疗信息系统平台数据实现“取之于民，用之于民”的目标方针，缓解群众“看病难、看病贵”问题。

本项目自评分为100分，评价等级为优秀，达到预期绩效目标。

三、评价发现问题及下一步工作建议

（一）存在问题。

项目资金投入与实际工作需求仍有较大差距，各平台间数据联通，平台升级费用超出预算；响应市大数据发展局要求各系统平台迁移上政务云，业务开展和迁移费支出未纳入经费开支；智慧医疗建设急需信息化建设经费支撑。

- 意见或建议。

加大医疗信息化建设经费投入，完善医疗信息化平台的融合，加大各系统平台医疗数据的互联互通，提升系统平台采集力度和采集范围，对基础系统平台进行数据开发，通过大数据整合各系统平台，将医疗数据下沉到市各医疗卫生机构，实现数据造福于广大群众。

- 附件

- 项目单位自评基本情况表

- 河池市卫生健康委员会

- 2021年3月9日

- 附件     项目单位自评基本情况表

项目名称：卫生健康信息化建设系统运行维护经费

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 蓝斌 |  |  | 联系电话 |  | 2282298 |  |  |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城中路284号 |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020年1月至12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 42 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 42 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |
| 市财政 |  |  | 42 |  |  | 市财政 |  |  |  | 42 |  |
| 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  |  | 计划支出数（万元） |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 河池市全民健康信息平台维护费用 |  |  | 13.5 |  |  |  | 13.5 |  |  |  |  |
| 河池市全员人口数据库维护费用 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 本委专网经费、信息化硬件购置经费、及中心机房电费、维护成本等费用 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| OA办公系统维护经费 |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保我委承建的各信息系统平台能正常运转：完善河池全民健康信息平台医疗数据互联互通；加快河池市电子健康卡全面推广工作按期完成；更新河池市人口直报平台户籍人口数据信息；加强全市基层医疗卫生管理机构信息达到统一管理；确保本委信息化设备安全、专网网络通畅、工作业务顺利开展提供保障。 |  |  |  | 全民健康信息平台维护经费13.5万元；全员人口数据库维护经费10万元；OA办公系统维护经费2.5万元；本委专网经费、信息化硬件购置经费、及中心机房电费、维护成本等费用16万元。保障医疗卫生信息化工作顺利开展，群众就医获得感有效提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  | 职务 |  |  |  |  | 联系电话及手机 |  |  |
| 韦东禄 |  | 河池市卫生健康委 |  | 主任 |  |  |  |  | 2291482 |  |  |
| 蓝如料 |  | 河池市卫生健康委 |  | 党组成员、副主任 |  |  |  |  | 2291482 |  |  |
| 蓝 斌 |  | 河池市卫生健康委 |  | 规划信息宣传科科长 |  |  |  |  | 2282298 |  |  |
| 唐美艳 |  | 河池市卫生健康委 |  | 财务科科长 |  |  |  |  | 2285252 |  |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 2021年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖单） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |