河池市城市管理执法局

2021年市政热线项目支出绩效自评报告

项目名称 河池市市政热线平台建设项目

项目单位 河池市城市管理执法局

主管部门

评价类型  事前评价□    事中评价□

事后评价R

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

河池市城市管理执法局 （单位） 编制（盖章）

2021年12月28日

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 唐 清 |  | 联系电话 | 18007787111 |  |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城江城区 |  |  | 邮编 |  | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2021年1月1日至2021年12月30日 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（元） |  |  | 1900000 |  | 实际到位资金（元） |  |  | 1900000 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 1900000 |  | 市县财政 |  |  | 1900000 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数（元） |  |  |  | 实际支出数（元） |  |
| （经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息网络及软件购置更新支出 |  |  | 1890000 |  |  |  | 0 |  |
| 支出合计 |  |  | 1890000 |  |  |  | 0 |  |
| 三、项目绩效情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预 期 |  |  |  |  | 实 际 |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 通过12319热线、巡查员、网站、高空鹰眼监控、公园摄像头等各路渠道收集群众诉求，指挥中心24小时及时分派处理诉求问题，主动服务、积极服务，市民参与度、满意度不断提升，办结率达到95%以上。 |  |  |  |  | 2021年1-12月共接受和发现问题3047件，接件率100%。按类型分为：投诉类2543件、求助类82件、咨询（建议）类418件、表扬类4件；按办理情况分为：转办其他单位7件、由我单位承办3040件，其中由我单位承办的案件中，已办结3003件，办结率达到98.78%。 |  |  |
| 财务管理情况 | 按照政府购买服务方式运作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分 | 99.5分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 一等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 唐 清 |  | 副局长 |  | 河池市城市管理执法局 |  |  |  |  |
| 廖桂腾 |  | 办公室主任 |  | 河池市城市管理执法局 |  |  |  |  |
| 覃历历 |  | 智慧科科长 |  | 河池市城市管理执法局 |  |  |  |  |
| 莫昌忠 |  | 计财科科长 |  | 河池市城市管理执法局 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

河池市城市管理执法局

2021年市政热线平台项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为解决市民群众对城市建设和管理问题渠道不畅、应答不及时，城市管理部门各自为战、互踢皮球的问题，河池市积极适应新技术、新媒体时代发展要求，更新理念、创新思路，整合城市管理功能，依托数字化信息平台，政府职能部门集体变身城市“管家”，服务百姓大家。

2.项目实施情况

（1）至2017年11月正式运行以来，平台各项工作开展得规范有序。市民对市政建设的热情不断升温，2021年1-12月平台收到12319热线、巡查员、网站、摄像头等渠道汇聚的问题计3040件。所反映的问题涵盖了城市建设的方方面面。进一步推进城市管理精细化。

（2）2021年12319热线项目按合同约定正常运行，12319话务合并到12345政府热线平台，其他4名话务人员到从事巡查员工作，其他业务工作正常开展。

3.经费来源和使用情况

2021年度河池市城市管家服务平台项目经费纳入部门预算，预算经费190万元，在2021年12月完成支出189.02万元。

（二）项目绩效目标

年初设定该项目的绩效目标：

1．平台正常运行，主动发现、及时发现城市管理各类问题，统一派件，统一调度，实现城市管理问题案件办理闭环式管理，件件有回音、件件有落实，网络稳定性、数据处理、服务质量等各项服务指标均达到合同约定要求，平台正常运行率达95%以上。

2.配合12345热线平台做好12319热线、12345热线的案件办理工作，坚持做到“三及时”，即：及时接件、及时派件、及时办结，严格按照12345热线的考核办法，实现接件率达到100%、群众满意率达到90%以上。

3.加强监控视频、高空鹰眼发现问题的能力，安排专人进行公园摄像头、高空鹰眼的监控和管理，重点解决公园和广场车辆乱停放的问题，及时发现违停车辆，及时派出执法人员现场处理。

二、项目绩效评价工作情况

2021年12月20日，成立河池市城市管家服务平台项目绩效评价（事后）工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：唐  清  河池市城市管理执法局 副局长

副组长：廖桂腾  河池市城市管理执法局 办公室主任

成  员：覃历历、莫昌忠

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议议论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效评价工作组安排的其他工作。

2021年12月25日，考评工作组到项目点现场，按照项目合同条款、实施情况等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实项目绩效目标落实情况等。

- 绩效分析及评价结论

- 投入

2021年，项目资金拨款190万元，资金到位率100%。计划在2021年12月形成项目第五期支付189.02万元。

- 过程

为实现绩效目标，我局召开研讨会，成立项目组，由唐清同志担任项目组组长，积极开展调研活动，借鉴外地区先进工作经验，认真制定年度河池市12319热线平台工作方案。有序开展项目各项申报工作，对平台服务内容及设备运行工作认真检查。截止2021年12月28日，河池市城市管家服务平台当年半月报已出刊24期，每期都记录本月市民诉求受理工作情况，要求各单位各部门对存在不足问题进行自查。

- 产出

河池市12319热线平台年度工作完成情况：

12319热线平台正式运行以来，12319热线、巡查员、网站、高空鹰眼监控、公园摄像头等各路渠道各司其职，指挥中心24小时高效运转，及时接收和处理汇聚来的数据，主动发现城市管理各类问题，主动服务、积极服务，市民参与度、满意度不断提升。2021年1-12月共接受和发现问题3047件，接件率100%。按类型分为：投诉类2543件、求助类82件、咨询（建议）类418件、表扬类4件；按办理情况分为：转办其他单位7件、由我单位承办3040件，其中由我单位承办的案件中，已办结3003件，办结率达到98.78%。有部分案件属于在建工程类问题，尚在办理中，待工程竣工，案件相应办结。

目前平台运行情况稳定，网络稳定性、数据处理、服务质量等各项服务指标均达到预期要求，平台正常运行率达95%以上。年度内切实有效保证了绩效目标实现。

- 效果

绩效目标基本达成，推进服务平台全面建设，有效提升城市综合管理成效。

- 社会效益：

项目建成后，服务人口20万，服务面积20万平方米，为市民提供全方位、多渠道、一体化的市政服务，形成覆盖全面、协调互动、便捷高效、保障有力的市政管理和服务体系。

- 可持续发展：

市政热线平台将原本分散于各部门的案件事项全部纳入平台，通过集中受理、按责转办、限时办结、监督考核，形成完整的业务流程闭环，精简工作机构，提高行政效能，节约行政成本。

- 社会公众满意度：市民参与度、满意度不断提升。

- 评价结果和评价结论

本项目自评分为99.5分，评价等级为一等，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

成立项目组，学习先进地区工作经验，认真制定工作方案，完成预期绩效目标，取得有以下几点经验：1、项目负责人高度重视，对项目工作亲自抓，严格抓落实，保质保量；2、我局领导高度重视，纳入绩效考核指标，给予指导支持，推动该项工作切实开展；3、项目工作规划提前部署，绩效目标的制定和目标责任管理相结合，目标标准定制合理；4、局各个工作部门密切配合，支持绩效目标的完成。

- 存在问题

数字化工程经费投入较大，平台可以扩展和升级的执法时时指挥、建筑垃圾运输车时时监控等功能，目前未落实项目升级经费。

（三）意见或建议

1.若工作需要，平台增加其他数字化功能，请市财政局给予经费支持。

2.平台购买服务5年时间到期后，需要另行预算和拨付每年的运行经费，包括聘用人员费用、设备维护费用，届时，请市财政局给予支持。

五、绩效自评工作开展情况

（一）自评的前期准备工作

2021年12月计财科着手自评准备工作。根据要求，局成立了自评工作组，由分管领导任组长，业务科室负责具体实施，其它科室配合。明确了工作职责，确定了实施时间。根据绩效自评工作的要求，确定对该项目支出进行绩效自评。

（二）自评的组织过程

2021年12月，业务科室拟定评价计划和评价实施方案，明确了评价对象、评价指标体系等内容，并根据拟定的实施方案开始实施自评。对于自评过程出现的重大事项，及时向绩效管理领导小组汇报并解决。2021年12月完成事后自评工作。

六、绩效分析及评价结论

（一）投入情况 （满分6分，得 6 分）：

项目立项（满分6分，得 6 分）：

（二）过程情况 （满分44分，得44 分）：

1.项目管理（满分15分，得 15 分）：

2.资金管理（满分23分，得 23 分）：

3.绩效评价管理（满分6分，得6 分）：）

（三）产出情况（满分25分，得25 分）：

1.项目完成数量（满分10分，得10 分）：

2.目标质量完成情况（满分5分，得5 分）：

3. 产出时效（5分，得5 分）：

4. 产出成本（5分，得5 分）：

（四）效果情况（满分25分，得 24.5 分）：

1. 社会效益（10分，得10 分）：

2. 经济效益（5分，得5 分）：

3. 生态效益或可持续效益（5分，得5 分）：

4. 社会公众或服务对象满意度（5分，得4.5分）：

（五）评价结论和项目得分

1.评价结论

（1）项目建设情况：2016年8月，经市人民政府批准，将12319市政热线平台作为数字城管一期项目，采用政府购买服务的方式运作，2017年11月，12319热线平台正式建成并投入运行，主要覆盖和服务范围为河池市金城江城区。12319热线座席6个（2019年10月因12319热线并入12345热线，平台热线座席人员已到12345平台值班）、高清监控大屏24块、高空鹰眼1处、公园广场摄像头43个、指挥中心1个、机房1个、值班室1个。12319热线平台人员配置包括：专职管理人员2名、专职话务人员5名，专职巡查员2名。

（2）平台取得的成绩：自12319热线平台正式运行以来，12319热线、巡查员、网站、高空鹰眼监控、公园摄像头等各路渠道各司其职，指挥中心24小时高效运转，及时接收和处理汇聚来的数据，主动发现城市管理各类问题，主动服务、积极服务，市民参与度、满意度不断提升。三年多以来，共接受和发现问题11843件，按类型分为：投诉类11438件、求助类95件、咨询（建议）类310件；按办理情况分为：转办其他单位217件、由我单位承办11626件，其中由我单位承办的案件中，已办结11226件，办结率达到96.56%。有部分案件属于在建工程类问题，尚在办理中，待工程竣工，案件相应办结。

2.项目得分汇总

项目评价得分汇总表

| 评价指标 | 分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 投入 | 6 | 6 |
| 过程 | 44 | 44 |
| 产出 | 25 | 25 |
| 效果 | 25 | 24.5 |
| 总分 | 100 | 99.5 |

六、项目存在的问题和相关建议

（一）存在问题

1.数字化工程经费投入较大，平台可以扩展的执法实时指挥、建筑垃圾运输车时时监控等功能，目前未落实项目经费。

2.12345热线平台将12319热线平台4名话务人员抽调使用，目前12319热线平台工作人员较少。

（二）相关建议

1.若工作需要，平台增加其他数字化功能，请市财政局给予经费支持。

2.平台购买服务5年时间到期后，需要另行预算和拨付每年的运行经费，包括聘用人员费用、设备维护费用，届时，请市财政局给予支持。

河池市城市管理执法局

2021年12月28日