附件2

机构编制信息平台维护管理升级项目支出绩效自评报告

项目名称  机构编制信息平台维护管理升级

项目单位  中共河池市委员会机构编制委员会办公室

主管部门  中共河池市委员会机构编制委员会办公室

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2022年2月7日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 杨煜雄 |  | 联系电话 |  | 2180182 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城中路296号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2021年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 9 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 8.24 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 9 |  | 市县财政 |  |  | 8.24 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 8.24 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 （万元） |  |  | 实际支出数 （万元） |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 租赁费 |  |  |  |  |  | 0.9 |  |  |
| 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托业务费 |  |  | 6.3 |  |  | 7.34 |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息网络及软件购置费 |  |  | 2.7 |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 9 |  |  | 8.24 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 目标：1根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西各级政府部门权责清单管理办法的通知》（桂政发〔2016〕72号 要求，及时公开、更新政府部门权责清单。强化信息公开，助力阳光政务使群众能够充分地了解机构编制工作。2.根据《关于广西壮族自治区机关绩效管理升级发展的意见》要求，加快信息化建设。用大数据、云计算、移动互联网、人工智能、遥感测绘等新技术新手段，全力推动我区绩效管理“一平台两系统”建设，提高工作质量和效率。3.根据《自治区党委编办关于印发<2019年度广西事业单位年度报告制度改革试点工作方案>的通知》（桂编办发〔2019〕56号）要求河池市党委编办要深化河池市事业单位年度报告信息管理系统建设，逐步建立集成化的事业单位公益职能履行情况考核评估大数据管理平台。 |  |  |  |  |  | 通过机构编制信息平台强化信息公开，助力阳光政务使群众能够充分地了解机构编制工作。强化学习交流，提高履职能力，提高业务能力。强化互动沟通，提升管理水平。通过打造“横向到边，纵向到底”，覆盖市、县（区）、乡镇各有关单位，集决策、执行、管理、监督、诊断于一体的三级联动绩效管理信息平台，提升了我市绩效管理信息化和智能化水平，更好的服务河池经济社会高质量发展。 |  |
| 综合得分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 一等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 谢红梅 |  | 副主任 |  | 中共河池市委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |
| 覃显杰 |  | 科长 |  | 中共河池市委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |
| 覃秀英 |  | 科长 |  | 中共河池市委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |
| 杨煜雄 |  | 科长 |  | 中共河池市委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |
| 黄茂熙 |  | 四级主任科员 |  | 河池市事业单位登记中心 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄茂熙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年 2月7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谢红梅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年2月7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

机构编制信息平台维护管理升级项目支出

绩效自评报告

2021年度河池市机构编制信息平台维护管理升级工作项目支出经费项目已经完成，现将支出情况形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

一是根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西各级政府部门权责清单管理办法的通知》（桂政发〔2016〕72号 要求，及时公开、更新政府部门权责清单。强化信息公开，助力阳光政务使群众能够充分地了解机构编制工作。二是根据《关于广西壮族自治区机关绩效管理升级发展的意见》要求，加快信息化建设。用大数据、云计算、移动互联网、人工智能、遥感测绘等新技术新手段，全力推动我区绩效管理“一平台两系统”建设，提高工作质量和效率。三是根据《自治区党委编办关于印发<2019年度广西事业单位年度报告制度改革试点工作方案>的通知》（桂编办发〔2019〕56号）要求河池市党委编办要深化河池市事业单位年度报告信息管理系统建设，逐步建立集成化的事业单位公益职能履行情况考核评估大数据管理平台。

2.项目实施情况

2021年以来，我办持续推进市绩效考评管理系统建设，不断优化自治区绩效考评指标和强市战略指标的流程。在系统架构建设完成后，我们将2021年自治区绩效考评指标上传到系统进行测试，将测试发现的问题以书面形式反馈给系统开发商。在6月至12月间形成书面问题清单15份，发现问题142个，针对发现的问题督促开发商逐一整改。目前已基本完成系统指标制定管理、过程填报及年终考核管理等板块建设，系统载入自治区绩效考评指标177条，市级考评指标1236条，县区考评指标271条。努力打造“横向到边，纵向到底”，覆盖市、县（区）、乡镇各有关单位，集决策、执行、管理、监督、诊断于一体的三级联动绩效管理信息平台，以提升我市绩效管理信息化和智能化水平，更好的服务河池经济社会高质量发展。

2021年持续推进河池市微信民意调查系统建设，以问题为导向指导开发商对系统进行优化完善。2021年共有6.4万人关注河池市民意调查微信公众号，112万人次完成线上评价，大大提高了工作效率、降低了工作成本。

3.经费来源和使用情况

2021年财政预算9万元，实际支出8.24万元，具体支出情况如下：

租赁费0.9万元，委托业务费7.34万元。

（二）项目绩效目标。

一是努力打造“横向到边，纵向到底”，覆盖市、县（区）、乡镇各有关单位，集决策、执行、管理、监督、诊断于一体的三级联动绩效管理信息平台，以提升我市绩效管理信息化和智能化水平，更好的服务河池经济社会高质量发展。二是完成河池市民意调查系统建设，包括部门管理、生成部门二维码、问卷调查及问卷分类统计等功能，实现了对市直部门及县区的在线民意评价。

二、项目绩效评价工作情况

2021年6月16日，成立机构编制信息平台维护管理升级支出项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：谢红梅

副组长：覃显杰

成  员：覃秀英、杨煜雄、黄茂熙

办公室设在政务信息化科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2022年1月26日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工作项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2021年项目预算资金9万元，实际支出8.24万元，资金到位率91.56%。

（二）过程

2021年以来，我办持续优化市绩效考评管理系统的建设，政务信息化科与市直考评科和县区考评科的同志讨论确认自治区绩效考评指标和强市战略指标的流程，在系统架构建设完成后，我们将自治区绩效考评指标，以及市县绩效考评指标上传到系统进行测试，将测试发现的问题以书面形式反馈给系统开发商。

2021年以来，政务信息化科持续推进河池市微信民意调查系统建设，认领任务后我们立即与社会评价科的同志商讨系统要实现的工作目标及要解决的问题，以问题为导向指导开发商进行优化完善。

（三）产出

目前已基本完成系统指标制定管理、过程填报及年终考核管理等板块建设，系统载入自治区绩效考评指标177条，市级考评指标1236条，县区考评指标271条。努力打造“横向到边，纵向到底”，覆盖市、县（区）、乡镇各有关单位，集决策、执行、管理、监督、诊断于一体的三级联动绩效管理信息平台，以提升我市绩效管理信息化和智能化水平，更好的服务河池经济社会高质量发展。

2021年共有6.4万人关注河池市民意调查微信公众号，112万人次完成线上评价，大大提高了工作效率、降低了工作成本。

（四）效果

一是打造了“横向到边，纵向到底”，覆盖市、县（区）、乡镇各有关单位，集决策、执行、管理、监督、诊断于一体的三级联动绩效管理信息平台，提升了我市绩效管理信息化和智能化水平，更好的服务河池经济社会高质量发展。二是实现了对市直部门及县区的在线民意评价。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为一等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结。在项目开展中尽可能减少人员经费开支成本，达到厉行节约的目的。

（二）存在问题。项目部分内容因时间关系没能开展完全。

（三）意见或建议。加强财政部门和项目实施单位的沟通,提高资金的使用效率。