附件2

预算支出项目绩效自评报告

—2020年农业资源保护和利用项目

一、项目基本概况

农业资源调查、评价是农业发展的重要基础。保护农业资源、分析评价全市农业资源、合理布局与配置农业资源是我站的一项重要工作职能。农业资源保护和利用工作是我单位的常态化工作。为适应现代农业发展需要,我单位建设智慧农业综合信息系统平台暨掌上农业移动数据采集系统，实现各项农业数据信息科学管理、综合分析、可视化展示、外业采集一体化等，推动全市数字农业发展，为乡村振兴发展增添新动能。

2020年度该项目工作主要是:深入完善智慧农业综合信息平台功能模块，扩展相关应用，构建天空地一体化大数据平台，实现农业数据可查询、刷新、编辑，能进行历史分析统计，编制监测预警报告。根据我市农情实时变化情况及时更新上传数据，做好系统运行维护和完善、更新工作。

二、项目绩效状况分析

**（一）投入**

2020年“农业资源调查与保护利用”项目资金预算3万元，其中市本级财政资金3万元，市本级财政实拨预算项目资金2.85万元，资金到位率95%。资金全额投入该项目工作，投入资金共计2.85万元，其中办公费支出0.17万元、差旅费支出0.86万元、邮电费支出0.9万元、交通费支出0.92万元。

**（二）过程**

项目实施过程严格按照财务管理制度严格审批，规范资金使用。

1、各项工作坚持做到三有，有专人负责、有工作技术方案、有工作总结报告。

2、全程监督跟进督查项目工作的每一个环节。项目实施过程中遇到与实际需求有改变，做到及时调整技术方案，规范经费的调整。确保各项工作的顺利开展。

**（三）产出（项目工作成果）**

初步搭建河池市智慧农业综合信息平台架构，形成一个数据中心、一个信息平台、多个场景应用的布局。建成“河池市智慧农业综合信息平台”和“掌上农业”移动端数据采集系统。

**（四）效果**

1、效益：保护农业资源、分析评价全市农业资源现状、为合理布局与配置农业资源提供基础数据。

2、可持续发展：更为准确掌握主要农作物的种植面积与空间数据和动态变化规律，为合理配置农业资源实现农业可持续发展服务。

3、社会公众满意度：年度内无收到投诉及建议意见内容，满意率100%。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，达到预期绩效目标。

三、评价发现的问题及原因

由于此项工作是技术要求高，设备先进，需要强大的软件支持，需要投入专业技术人员，是一项综合性、基础性的工程，需要不断投入，不断丰富完善来赋予更高效、精准、实时、智能的服务。而我们的设备落后，严重缺乏技术人员，当地财政投入少，因此存在不少的问题与困难。

1、项目的总体设计有待完善，强化技术培训和人才引进。

2、项目经费少，项目规划设计站得不够高，看到不够远。系统平台建设有待深化升级。

四、下一步改进的措施与建议

1、加强项目资金的预算与绩效评价培训和检查指导。

2、加强高新技术应用的资金投入。

3、建议组织有关人员到项目绩效管理好，效益好的单位参观学习。

五、附件

**项目单位自评基本情况表**

项目名称：农业资源保护和利用

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 黄天亮 | 联系电话 | 13977801049 |
| 地 址 | 金城中路296号 | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 | 2020.01.01～2020.12.31 |
| 计划安排资金（万元） | 3 | 实际到位资金（万元） | 2.85 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 3 | 市财政 | 2.85 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 2.85 |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 办公费 | 0 | 0.17万元 |
| 差旅费 | 2万元 | 0.86万元 |
| 交通费 | 1万元 | 0.92万元 |
| 邮电费 | 0 | 0.9 |
|  |  |  |
| 支出合计 | 3万元 | 2.85万元 |
| **三、项目绩效目标完成情况（简要）** |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 | 实际完成情况 |
| 深化升级河池市农业资源地理信息系统，扩展相关应用，构建天空地一体化大数据平台，实现农业数据可查询、刷新、编辑，能进行历史分析统计，编制监测预警报告。根据我市农情实时变化情况及时更新上传数据，做好系统运行维护和完善、更新工作。 | 建成“河池市智慧农业综合信息平台”和“掌上农业”移动端数据采集系统。 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 |
| 黄天亮 | 河池市区域农业遥感监测站 | 站长 | 2283377、13977801049 |
| 蒲春艳 | 河池市区域农业遥感监测站 | 四级主任科员 | 2283377、13977829900 |
| 葛吉栋 | 河池市区域农业遥感监测站 | 一级主任科员 | 2283377、18907889992 |
| **五、项目单位（评价机构）意见：** （盖章）年 月 日 |
| **六、主管部门审核意见：** （盖单） 年 月 日 |