河池市直财政支出绩效自评报告

（2021年度）

项目名称    购买产权房作业务用房购置费

项目单位    河池住房公积金管理中心

主管部门     河池住房公积金管理中心

评价类型  事前评价□      事中评价      事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门单位（盖章）：河池住房公积金管理中心

2022年 6 月 16 日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 梁文炮 |  | 联系电话 |  | 0778-2299589 |  |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城江区金城西路25-5号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |  |
| 项目起止时间 |  |  | 2021年1月至2021年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 505 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 505 |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 0 |  | 其中：中央财政 |  |  | 0 |  |
| 省财政 |  |  | 0 |  | 省财政 |  |  | 0 |  |
| 市县财政 |  |  | 0 |  | 市县财政 |  |  | 0 |  |
| 其它 |  |  | 0 |  | 其它 |  |  | 0 |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 212.27 |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |  |
| （经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天峨管理部业务用房采购评估费用 |  |  | 1万元 |  |  | 0.67万元 |  |  |  |
| 天峨管理部业务用房招标代理服务费 |  |  | 2万元 |  |  | 2万元 |  |  |  |
| 天峨管理部业务用房购置费用 |  |  | 502万元 |  |  | 209.60万元 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 505万元 |  |  | 212.27万元 |  |  |  |
| 三、项目绩效情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 根据《河池市人民政府关于同意河池住房公积金管理中心基础设施建设设计方案的批复》（河政函〔2010〕314号）及《河池市发展和改革委员会关于河池住房公积金管理中心购买产权房作业务用房项目可行性研究报告的批复》（河发改审批〔2017〕149号）文件精神，拟购买天峨管理部业务用房660㎡，计划2021年内完成支付 |  |  |  |  |  | 天峨管理部购买650.49㎡的业务用房，因房屋未达到验收条件，故按照合同约定支付部分价款共212.27万元，余款待验收合格交付使用后再支付 |  |  |
| 综合得分 | 91.70分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |
| 李玉钰 |  | 财务科科长 |  | 河池住房公积金管理中心 |  |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河池住房公积金管理中心

购买产权房作业务用房购置费自评报告

根据《河池市直财J政专项支出绩效评价管理暂行办法的通知》要求，结合我部门2021年度“购买产权房作业务用房购置费”项目工作进展实际情况，现将该项目实施情况自评如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

（1）立项必要性

我部门作为政府的职能部门之一，负责本市所辖行政区域内各县（区）、市直各单位及驻河池中央、自治区直属各单位职工住房公积金的归集、使用等管理工作，负责开展住房公积金委托贷款等资金营运工作，负责住房公积金的保值和归还，一是各项业务类似金融机构的贷款和储蓄存款等金融业务，受人民银行和银监局的监督，对业务的保密性和安全性具有 很高的特殊要求；二是随着公积金业务的不断壮大发展，我部门的各项业务档案日益增多，为满足河池市住房公积金业务管理需求，提高管理和服务水平，推动住房公积金各项业务持续健康发展，强化住房公积金管理确保资金安全，需要加强基础设施建设。

（2）立项依据

根据《河池市人民政府关于同意河池住房公积金管理中心基础设施建设设计方案的批复》（河政函〔2010〕314号）及《河池市发展和改革委员会关于河池住房公积金管理中心购买产权房作业务用房项目可行性研究报告的批复》（河发改审批〔2017〕149号）文件精神进行立项。

2.项目实施情况

（1）立项时间

项目于2017年8月申报立项。

（2）项目完成情况

项目实施主要由天峨管理部负责人在天峨城区寻找适合作业务用房的房源和价格并向中心报告，中心再组织领导班子及部分科室负责人实地调查，确认房源适合作为业务用房后，我部门向市财政局申请办理政府采购手续，并按市财政局批准的采购方式进行购买，2021年按合同约定支付了购房总价的67%，余款待房屋验收通过并交付使用后支付。

3.经费来源和使用情况

（1）经费来源。项目经费来源于我部门住房公积金增值收益提取并上缴市财政的管理费用，2021年初纳入市本级部门预算，预算调剂后经费总额为505万元。

（2）经费使用情况。

①预算安排情况 。“购买产权房作业务用房购置费”项目年初预算总额为600万元，为解决宜州管理部装修资金缺口问题，我部门于2021年4月19日向市财政提出调剂预算项目资金的请示，并取得市财政局复函同意（河财行函〔2021〕36号），故“购买产权房作业务用房购置费”项目95万元用于宜州管理部业务用房装修建设，其余的505万元用于天峨管理部业务用房购置费。

②实际支出情况。“购买产权房作业务用房购置费”项目2021年实际支出为295.98万元，其中：宜州管理部业务用房装修支付83.71万元，天峨管理部业务用房支付首付款、采购评估费及招标代理费共212.27万元，项目支出合法合规。

③资金结余情况。该项目资金结余304.02万元，我部门按要求于2021年12月30日全额退回市财政，未有挪作他用现象。

（二）项目绩效目标

天峨管理部业务用房购买的完成，为提高我市住房公积金管理和服务水平，推动住房公积金各项业务持续健康发展，完善政务服务运行机制,构建服务型政府奠定了坚实的硬件基础。

二、项目绩效评价工作情况

经对照绩效考评目标要求，认真查阅天峨管理部购买过程及方式等资料，2021年通过政府采购购买天峨管理部业务用房手续完善，项目支出合法合规，各项绩效指标达到年初预期效果。

三、绩效分析及评价结论

天峨管理部业务用房严格按照政府采购要求进行购买，并依据项目进度及合同约定付款，手续合法合规，项目实施工作顺利进行。

（一）产出

1.数量指标。天峨管理部购买业务用房面积650.49㎡，符合政府批复的文件建设规模要求，满分20分，自评得分20分；

2.质量指标。一是验收合格率指标，因所购置房屋尚未达到验收条件，尚未验收，该指标满分5分，自评得分2.5分；二是经费开支合规性指标，严格按照政府采购程序采购业务用房，并按合同约定支付部分款项，支出合法合规，达到预期目标，该指标满分5分，自评得分5分；

3.时效指标。2021年底前按合同约定支付部分款项，该指标满分10分，自评得分10分；

4.成本指标。成本指标控制在预算范围内，未有超预算支付现象，该指标满分10分，自评得分10分。

（二）效果

1、社会效益指标。天峨管理部业务用房购买项目的完成，将改善办公服务条件，为缴存职工提供宽敞舒适的服务环境，为完善政务服务运行机制,构建服务型政府奠定了坚实的硬件基础，该指标满分30分，自评得分30分。

2、社会公众或服务对象满意度。通过购置天峨管理部业务用房，管理水平和服务能力明显提升，营商环境得到明显改善，服务对象满意度对住房公积金服务的满意度得到提高，该指标满分10分，自评得分10分。

（三）预算执行情况。年初预算600万元，年中调剂95万元用于宜州管理部业务用房装修，财政拨款预算调整率为15.83%，在调剂正常值（30%）范围内；调整后预算数为505万元，截止2021年底，该项目实际支出212.27万元，预算执行率为42%，该指标满分10分，自评得分4.2分。

（四）评价结果和评价结论

2021年完成天峨管理部业务用房购置任务，自评总分为91.70分，评价等级为优秀。

四、经验总结、存在问题及意见建议

（一）经验总结

1、政府高度重视，任务按期完成

为贯彻落实自治区住房城乡建设厅、财政厅《关于加强住房公积金管理基础设施建设的指导意见》（桂建金管〔2010〕2号）精神，河池市人民政府高度重视公积金购买产权房作业务用房的需求，经河池市二届人民政府第62次常务会议审议通过，并下发了《河池市人民政府关于同意河池住房公积金管理中心基础设施建设设计方案的批复》（河政函〔2010〕314号），河池市发展和改革委员会印发了《河池市发展和改革委员会关于河池住房公积金管理中心购买产权房作业务用房项目可行性研究报告的批复》（河发改审批〔2017〕149号），我部门按照上级文件精神，积极物色适合的房源及经过实地调查，最后按照政府采购程序合法采购，顺利完成采购任务。

2、落实专项经费，确保工作开展

购置业务用房是一项比较大额的支出，落实专项经费是确保项目顺利实施的重要前提。经过积极协调，市财政局给予了极大的工作支持，确保购置经费及时到位并完成支付。

（二）存在问题

因业务用房既要满足公积金业务的安全管理需求，又要方便缴存职工办事优化营商环境，购买的时候要综合考虑安全、交通、面积规模、价格等问题，项目的实施进度比较缓慢。