河池市应急管理局2022年度应急管理综合信息平台运行维护费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1.项目立项背景：按照本部门的职责，需要对应急管理信息网络及系统维护，以及视频会议系统的维护，保证应急指挥信息平台的正常运转、视频会议系统的正常运转。

2.资金用途及目的：为了保证应急指挥信息平台的正常运转、视频会议系统的正常运转，支付针对这些系统产生的电信费、维护费。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金总共9万元，全部来是市财政资金。

2.项目资金主要使用在支付电信费、维护费，具体是急指挥信息平台和视频会议系统的维护。

3.项目资金管理情况:在规定的范围内使用。

4.项目资金能及时的拨付使用。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

保证应急指挥信息平台和视频会议系统的正常运行98%以上，并全年维护12次，预算支出费用为9万元  。

（四）项目组织管理情况

1.项目组织情况：应急指挥信息平台和视频会议系统得到有效的维护，正常运行，效果良好。

2.项目管理情况：按时监督系统和平台的维护，及时有效的解决相关问题。

二、项目评价工作开展情况

2023年4月20日我局成立绩效评价工作组，局党委书记、局长龙照国任组长，成员有韦继兵、李懿轩、覃坤、石剑山，采用自评方式进行绩效评价，没有聘请专家组。评价组于2023年4月20日完成打分评价工作

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况：

1.对应急管理信息网络及系统维护和视频会议系统进行12次维护，确保各个系统正常运行，支出总费用5.86万元。

2.产出数量：绩效目标数量是12次维护，实际完成数量是12次，完成率为100%，全部完成任务。

3.产出质量：绩效目标质量是按时完成，实际完成质量按时完成项目任务。

4.产出时效：绩效目标是年度内完成，实际完成时间是年内按时完成。

5.产出成本：项目预算支出是9，实际支出数额是5.86万，成本控制在预算内。

（二）绩效分析

自评得分96.51分，项目按时按量完成。

（三）总体自我评价

项目完成很好

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

无