附件1

2023年度机构编制信息平台维护管理升级项目绩效自评表

| 项目名称 |  | 机构编制信息平台维护管理升级 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 政务信息化科 |  | 主管部门 | 中共河池市委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |
| 资金总额 |  | 资金来源 |  | 金额（万元） |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 自治区 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市本级 |  |  | 9 |  |  |
|  |  | 政府性基金 |  | —— |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | —— |  |  |  |  |  |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 1.根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西各级政府部门权责清单管理办法的通知》（桂政发〔2016〕72号 要求，及时公开、更新政府部门权责清单。强化信息公开，助力阳光政务使群众能够充分地了解机构编制工作。2.根据《关于广西壮族自治区机关绩效管理升级发展的意见》要求，加快信息化建设。用大数据、云计算、移动互联网、人工智能、遥感测绘等新技术新手段，全力推动我区绩效管理“一平台两系统”建设，提高工作质量和效率。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 |  | 2024年1月1日 |  | 项目终止时间 |  |  | 2024年12月31日 |  |  |
| 项目实施进度安排 |  | 1.及时排除信息平台故障；2.及时下派绩效考评指标到绩效责任单位；3.及时公开机构编制和绩效考评信息；4.按需要及时提供绩效管理报表、分析报告。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 |  | - 根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西各级政府部门权责清单管理办法的通知》（桂政发〔2016〕72号 要求，及时公开、更新政府部门权责清单。强化信息公开，助力阳光政务使群众能够充分地了解机构编制工作。2.根据《关于广西壮族自治区机关绩效管理升级发展的意见》要求，对广西绩效综合服务平台、河池市四部门共享信息平台维护管理以及推动信息安全及软件正版化相关工作。主要保障我办网络、服务器安全，完成信息平台维护与升级，数据分析处理、基础信息维护、信息公开、日常咨询服务、系统巡检及突发情况排查和技术支撑，提供信息化规划与实施，完成系统新模块内容的上线，数据备份和升级，新增功能拓展等，满足办公设备更新需要。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 90分 |  | 预算执行率%（10分） |  |  |  | 0%(0分) |  |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 实际完成值 |  | 未完成的原因 | 指标 得分 |
|  | 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为：20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 下达绩效指标数量 | ≥100条 |  | 116条 |  |  | 6分 |
|  |  |  | 公开机构编制和绩效管理信息 | ≥30条 |  | 34条 |  |  | 6分 |
|  |  |  | 提供绩效管理报表、绩效考评分析报告 | ≥10份 |  | 11份 |  |  | 8分 |
|  |  | 产出质量 | 机构编制信息平台全年正常运行率 | ≥95% |  | 96% |  |  | 5分 |
|  |  |  | 故障排除率 | ≥98% |  | 100% |  |  | 5分 |
|  |  | 产出时效 | 维护管理时间 | 2024年全年 |  | 2024年全年 |  |  | 10分 |
|  |  | 产出成本 | 工作经费 | ≤9万元 |  | 0元 |  |  | 10分 |
|  | 效益指标（30分）。年初绩效目标只有社会效益的，则社会效益为30分，其他不用填） | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 快捷准确提供机构编制信息能力 | 稳步提高 |  | 稳步提高 |  |  | 30分 |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | —— | 服务对象满意度。 | 90%以上 |  | 100% |  |  | 10分 |